Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Los avances realizados son la página web realizada con el framework Django, se presenta el login de la plataforma más sus funcionalidades básicas. También contamos con la base de datos supabase. De esta manera tendremos una página funcional que tendrá la capacidad de ordenar tus finanzas y monitorear tus ingresos de forma autónoma. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han realizado ajustes significativos a los objetivos iniciales, ya que estos se mantienen alineados con la finalidad del proyecto: construir una aplicación web funcional para el análisis financiero. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil Scrum, con sprints de dos semanas. Durante el primer sprint se abordó el diseño de la base de datos y la carga de datos; en el segundo, la categorización y visualización inicial de la información. El equipo ha utilizado herramientas como Trello para la gestión de tareas y GitHub para el control de versiones. |
| Evidencias de avance | Como evidencia se presenta el modelo de base de datos, capturas del entorno de desarrollo configurado y una demostración funcional del módulo de carga de datos. Estas evidencias reflejan la aplicación de conocimientos en programación, gestión de bases de datos y trabajo colaborativo. La calidad del proyecto se ha resguardado mediante revisión de código, |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Programación y análisis de datos | Recolección y organización de la información | Computador, software de gestión de datos | 1 semana | Patricio Samur | Se obtuvo una base de datos de prueba funcional | Completado | Sin ajustes |
| Planificación y seguimiento del proyecto | Trello, MS Project | 1 semana | Bianca Aravena | Se actualizan tareas semanalmente según avance | En curso | Sin ajustes | Planificación y seguimiento del proyecto |
| Manejo de bases de datos | Diseño y normalización de la base de datos | MySQL, PostgreSQL | 2 semanas | Javier Solar | Base de datos creada y probada con datos reales | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollo de software | Programación de módulos del sistema | Python, SQL | 3 semanas | Todos | En integración de módulos | En curso | Ajuste menor de tiempo (1 semana adicional) |
| Comunicación y trabajo en equipo | Presentación de avances y resultados | PowerPoint | 1 semana | Bianca Aravena | Avance presentado al docente | Completado | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Entre los factores que han facilitado el desarrollo destacan la buena participación entre los integrantes, el uso de herramientas colaborativas y la clara división de tareas. Como dificultad principal se presentó la integración entre módulos del sistema, especialmente en la lectura y clasificación de datos financieros. Para resolverlo, se decidió realizar pruebas modulares y reuniones técnicas adicionales para detectar errores en la etapa temprana de desarrollo.

Se realizó un ajuste en la duración del desarrollo del módulo de análisis y visualización, extendiéndolo una semana más, ya que fue necesario refinar el modelo de datos y la interfaz del dashboard. No se eliminaron actividades. También se realizó un ajuste en la comunicación del equipo, de manera eficiente realizando asi una comunicación viable y afectiva.

El módulo de recomendaciones financieras aún no se ha iniciado, debido a que depende de la finalización del dashboard. Se espera iniciar su desarrollo en el próximo sprint, empleando funciones estadísticas básicas para la estimación de ahorro y detección de gastos excesivos.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.